АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.04.2014                                                                                             № 85-р

пгт. Березово

О мероприятиях по организации

безаварийного пропуска льда

и предупреждению негативных явлений

связанных с половодьем в

весенне-летний период   2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 апреля 2006 № 78-п «О территориальной подсистеме Ханты-Мансийского автономного округа –Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь:

- Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем  в весенне-летний период 2014 года (прилагается).

- Главному специалисту по гражданской защите населения, транспорта и связи администрации городского поселения Березово Смирнову В.В. во взаимодействии с предприятиями поселения:

- обеспечить согласованность действий и координацию работы, связанной с противопаводковыми мероприятиями.

-  провести заседание противопаводковой комиссии.

- разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда.

- определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ.

- информировать население о состоянии водоемов и складывающейся паводковой обстановке, поведении в период вскрытия рек.

- принять меры к исполнению плана мероприятий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период в 2014 году

3. Предложить ОМВД России по Березовскому району (Симонов Р.Ю.), а также руководителям МУП «ЖКХ п.г.т.Берёзово» (Кондрашов О.Л.), филиалу казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Центроспас-Югория» филиал по Берёзовскому району (Пивторак И.В.), реализовать мероприятия по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период  2014 года, в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

4. Распоряжение администрации городского поселения Березово от 25.03.2013 года № 83-р «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений связанных с половодьем в весенне-летний период в 2013 года» считать утратившим силу.

## 5. Обнародовать настоящее распоряжение разместив на официальном сайте администрации городского поселения Берёзово www.gradberezov.ru в сети интернет.

## 6.  Распоряжение вступает в силу после его подписания.

## 7.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы городского

поселения Березово				                               Н.Л. Мальцева

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения Березово

от  03.04.2014  № 85-р

План

Мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний  период 2014 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести санитарную очистку предполагаемых районов затопления | до 15.05.2014 | Администрация поселения | Городское поселение Березово |
| 2. | В населенных пунктах городского поселения Березово назначить лиц, ответственных за контролем уровня воды и обрушением береговой зоны в с. Теги Информацию об уровне воды передавать в администрацию городского поселения ежедневно с 9 до 10 часов по тел. 2-25-85 | до 30.04.2014 | Старосты д. Демино, д. Пугоры, п. Устрем, в с. Теги, Начальник Тегинского территориального отдела. | Городское поселение Березово |
| 3. | Регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод (очистка и оборудование дренажей) | до 30.04.2014 | Администрация поселения | Городское поселение Березово |
| 4. | Создать необходимые запасы продовольствия, топлива, лекарств, горюче-смазочных материалов | до 30.04.2014 | Администрация поселения, МУП «ЖКХ» | Городское поселение Березово |
| 5. | Привести в готовность плав. средства, водовозные и водооткачивающие машины, средства связи, пожарную технику, инженерную технику | до 25.04.2014 | Администрация поселения, МУП «ЖКХ», КУ «Центроспас-Югория» по Берёзовскому району | Городское поселение Березово |
| 6. | Передавать Главе поселения, специалисту по гражданской защите населения, сведения о численности населения, попадающем в зону затопления, обрушения береговой зоны тел. 2-16-57, 2-25-85 | до 12.05.2014 | Старосты д. Демино, д. Пугоры, п. Устрем, в с. Теги, Начальник Тегинского территориального отдела | Городское поселение Березово |
| 7. | Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС сведения о численности населения, попадающих в зону затопления, обрушения береговой зоны | до 12.05.2014 | Главному специалисту по гражданской защите населения, транспорта и связи. | Городское поселение Березово |
| 8. | Организовать вывоз материальных средств и имущества из потенциально затапливаемых зон | до 19.04.2014 | Руководители предприятий эксплуатирующих объекты в потенциально затапливаемой зоне | Городское поселение Березово |
| 9. | Обеспечить охрану общественного порядка, материальных средств, в случае эвакуации | постоянно | ОМВД России по Берёзовскому району | Городское поселение Березово |
| 10. | Передавать информацию Главе городского поселения Березово и специалисту по гражданской защите населения о причиненном ущербе тел. 2-16-57, 2-25-85 | ежедневно с 9 до 10 часов, при угрозе возникновения ЧС | Старосты д. Демино, д. Пугоры, п. Устрем, в с. Теги, Начальник Тегинского территориального отдела. | Городское поселение Березово |
| 11. | Докладывать в Управление по делам ГО и ЧС о причиненном половодьем ущербе с последующим предоставлением документов в КЧС района | при угрозе возникновения ЧС | Главному специалисту по гражданской защите населения, транспорта и связи. | Городское поселение Березово |
| 12. | Определить транспортные средства для эвакуации населения и домашних животных из зон потенциального затопления | до 01.05.2014 года | Главному специалисту по гражданской защите населения, транспорта и связи. | Городское поселение Березово |