**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.05.2017 № 386

пгт. Березово

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Березово от 31.12.2013 № 70 «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы»

В целях совершенствования механизмов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы»:

1. Внести в постановление администрации городского поселения Березово от 31.12.2013 № 70 «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 27 устава Березовского района, уставом городского поселения Березово, решением Совета депутатов городского поселения Березово от 03 июня 2016 года № 168 «О ликвидации администрации городского поселения Березово», постановлением администрации Березовского района от 12 октября 2016 года № 775 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово», распоряжением администрации Березовского района от 02 ноября 2016 года № 627-р «О продлении срока реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2016 годы»:

1.2. В заголовке и пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2020».

2. В приложении:

2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2. В разделе 1:

2.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Численность населения городского поселения составляет 7 704 человек»

2.2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1 Наружное освещение, иллюминация

Территория поселения не достаточно оснащена сетями наружного освещения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах городского поселения Берёзово. Наружное освещение разделяется на освещение проезжей части улиц и пешеходную часть улиц, площадей, парков, дворовых территорий.

Протяженность улиц городского поселения Березово составляет 75.9 км. Общая протяженность воздушных сетей составляет 220 км, протяженность кабельных сетей для уличного освещения составляет 10,785 км. Количество светильников составляет 1099 штук, средний износ светильников составляет 25%, средний износ воздушных, кабельных сетей составляет 25%.

Общая протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий составляет 21,2 км. Количество светильников составляет 288 штук, средний износ светильников составляет 20%, общая протяженность воздушных и кабельных сетей составляет 4.8 км., средний износ сетей составляет 35%»

2.2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3 Благоустройство придомовых территорий

Благоустройство дворовых территорий включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха уличное и декоративное освещение. Не все дворовые территории достаточно благоустроены. Основной причиной сложившейся ситуации отсутствие комплексного подхода к решению данной проблемы, недостаточности средств определяемых ежегодно бюджетом поселения, недостаточном участии в этой работе жителей поселения. Управляющими компаниями выполняются мероприятия по содержанию дворовых территорий, в который входят работы по уборке мусора, очистка территории от снега и вывоз снега в зимний период»

2.2.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением норм и правил содержания домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- общепоселковые субботники по санитарной очистке и благоустройству территории поселения;

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовых территорий.

Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных»

2.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Цель муниципальной программы:

Развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово.

2.2. Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение уличного освещения дорог местного значения;

- Организация озеленения территории поселения Березово;

- Содержание мест захоронения поселения;

- Организация санитарной очистки территории поселения;

- Содержание муниципального имущества.

2.3. Результаты реализации муниципальной программы характеризуются динамикой следующих целевых показателей:

- Протяженность освещенных улиц, (километров);

Данный показатель определяется на основании отчетных форм предоставляемых сетевыми организациями в администрацию Березовского района.

- Количество установленных светильников (единиц);

Данный показатель определяется на основании отчетных форм предоставляемых сетевыми организациями в администрацию Березовского района.

- Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов, (единиц);

Данный показатель является расчетным определяется на основании актов выполненных работ, отчетов по проведению общественных акций по озеленению территории.

- Количество захоронений не соответствующих нормативным требованиям, (единиц);

Данный показатель является расчетным определяется на основании требований Постановления главного государственного врача РФ от 28.06.2011 года №84 «Об утверждении [СанПиН](consultantplus://offline/ref=718B19004448A7113AFA2F1EF9D8B6C97043A54A00B9083B26032866406A2BD726E81B11E61099ZAk4E) 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- Количество несанкционированных свалок, (единиц);

Данный показатель является расчетным определяется на основании данных предоставляемых Березовским отделом службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Количество детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства, (единиц);

Данный показатель определяется на основании актов обследования детских площадок.

- Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий (километров).

Данный показатель определяется на основании актов обследования уличной дорожной сети.

Значения и динамика целевых показателей по годам приводятся в приложениях к муниципальной программе 1, 3. В качестве базовых показателей на начало реализации взяты данные по состоянию на 01.01.2016 года.».

2.4. Раздел 3изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы приведены в приложении 2,4 к муниципальной программе.

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация основных мероприятий для решения поставленных задач с учетом стратегических приоритетов.

**В рамках подпрограммы 1** «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово» реализуется следующее основное мероприятие:

Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением.

Реализация основного мероприятия выполняется следующими видами работ:

1. Техническое обслуживание систем уличного освещения, восстановление нарушенного освещения.

Данное мероприятие позволит своевременно реагировать на возможные неполадки и сбои в уличном освещении.

2. Возмещение затрат на уличное освещение поселения Березово.

Реализация мероприятия создаст условия для приведения освещенности улиц городского поселения Березово в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.

**В рамках подпрограммы 2** «Озеленение территории городского поселения Березово» реализуется следующее основное мероприятие:

Озеленение территории поселения Березово

Реализация основного мероприятия выполняется следующими видами работ:

- Выполнение работ по озеленению территории поселения Березово.

- Проведение конкурсов на лучшее озеленение дворовых территорий.

Реализация мероприятий приведет к увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, увеличение количества зелёных насаждений, увеличению количества высаживаемых деревьев, кустарников, цветов;

**В рамках подпрограммы 3** «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Березово» реализуется следующее основное мероприятие:

**-** Содержание мест захоронения.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями Постановления главного государственного врача Российской Федерации от 28.06.2011 года №84 «об утверждении [СанПиН](consultantplus://offline/ref=718B19004448A7113AFA2F1EF9D8B6C97043A54A00B9083B26032866406A2BD726E81B11E61099ZAk4E) 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

**В рамках подпрограммы 4** «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» реализуется следующее основное мероприятие:

Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории.

Реализация основного мероприятия выполняется следующими видами работ:

**-** Сбор, транспортировка и сдача на утилизацию твердых бытовых отходов и иного мусора с территории населенных пунктов городского поселения Березово.

**-** Ликвидация несанкционированных свалок.

**-** Проведение мероприятий по очистке лесов прилегающих к территории поселения.

Реализация мероприятий направлено на привитие жителям поселения уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Берёзово, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

**В рамках подпрограммы 5** «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово» реализуется следующее основное мероприятие:

Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведения работ по комплексному благоустройству территории поселения.

Реализация основного мероприятия выполняется следующими видами работ:

- Содержание и ремонт муниципального имущества;

- Приобретение и установка детских площадок;

- Ремонт и строительство тротуаров;

- Благоустройство дворовых территорий.

Реализация мероприятий направлено на обеспечение эффективного использования объектов недвижимости, приведение в нормативное состояние объектов муниципальной собственности, выполнению комплексного благоустройства объектов городской среды.».

2.5. Раздел 4изложить в следующей редакции:

«Раздел 4 Механизм реализации муниципальной программы

1. Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района, реализующий полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, их согласование и направление в установленном порядке для проведения экспертиз;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

предоставляет по запросу отдела экономики и прогнозирования, необходимые материалы для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы.

2. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

3. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Распределение объемов финансирования, указанных в [приложениях к муниципальной программе](#Par1014) 2, 4 осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями государственной программы.

5. Муниципальным заказчиком, является администрация Березовского района.».

2.6. Приложения к муниципальной программе 1, 2 изложить в следующей редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.

2.7. Дополнить муниципальную программу приложениями 3, 4 следующего содержания согласно приложениям 4, 5 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района В.И. Фомин

Приложение 1

к постановлению администрации Березовского района

от 11.05.2017 № 386

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014 -2020 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово) |
| Цели  муниципальной программы | Развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово. |
| Задачи  муниципальной программы | Обеспечение уличного освещения дорог местного значения;  Организация озеленения территории поселения Березово;  Содержание мест захоронения поселения;  Организация санитарной очистки территории поселения;  Содержание муниципального имущества. |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»  Подпрограмма 2 «Озеленение территории городского поселения Березово»  Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Березово»  Подпрограмма 4 «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово»  Подпрограмма 5 «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово» |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за 2014-2020 годы составляет – 78315,0 тыс. рублей, в том числе:  - бюджет автономного округа – 5519,4 тыс. рублей;  - бюджет района – 0,0 тыс. рублей;  - бюджет городского поселения Березово – 72795,6 тыс. рублей.  в том числе по годам:  **в 2014 году** – **8055,4** тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения – 8055,4 тыс. рублей;  **в 2015 году** – **6900,0** тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения – 6900,0 тыс. рублей;  **в 2016 году** – **15799,3** тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 5519,4 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения – 10279,9 тыс. рублей;  **в 2017 году** – **15623,4** тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения – 15623,4 тыс. рублей;  **в 2018 году** – **10788,9** тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения – 10788,9 тыс. рублей;  **в 2019 году** – **10574,0** тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения – 10574,0 тыс. рублей;  **в 2020 году** – **10574,0** тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей, бюджет городского поселения – 10574,0 тыс. рублей;  В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | Увеличение протяженности освещенных улиц, с 71,4 до 75,9 километров;  Увеличение количества установленных светильников с 1140 до 1430 единиц;  Увеличение количества высаженных деревьев, кустарников, цветов с 500 до 750 единиц;  Снижение количества захоронений не соответствующих нормативным требованиям с 32 до 0 единиц;  Снижение количества несанкционированных свалок с 4 до 0 единиц;  Увеличение количества детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства с 7 до 13 единиц;  Увеличение протяженности пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий с 21,2 до 26,5 километров. |

Приложение 2

к постановлению администрации Березовского района

от 11.05.2017 № 386

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных показателей и (или) индикаторов | Базовое  значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы | Значения целевого показателя и (или) индикатора \*  по годам | |
| 2014г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность освещенных улиц; | 63.5 | 67.5 | 71.4 |
| 2 | Площадь озеленения поселения кв. м | 20000 | 21000 | 22000 |
| 3 | Количество установленных светильников. | 1070 | 1090 | 1140 |
| 4 | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов | 430 | 500 | 500 |

Приложение 3

к постановлению администрации Березовского района

от 11.05.2017 № 386

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | | Источники финансирования | | | Финансовые затраты на  реализацию (тыс. рублей) | | | | | |
| всего | | в том числе: | | | |
| 2014 г. | | | 2015г. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **подпрограмма №1 «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Возмещение затрат на уличное освещение. | |  | | Всего | | | 4700.0 | | 2200.0 | | | 2500.0 |
| Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | Бюджет района | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | | 4700.0 | | 2200.0 | | | 2500.0 |
| в том числе софинансирование | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 2. | Содержание систем наружного освещения | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | | 1000.0 | 1000.0 | | | 0.0 |
| Бюджет района | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | | 1000.0 | 1000.0 | | | 0.0 |
| в том числе софинансирование | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1  Итого по подпрограмме 1 | | | | | | Всего | | | 5700.0 | 3200.0 | | | 2500.0 |
| Бюджет района | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | | **5700.0** | **3200.0** | | | **2500.0** |
| в том числе софинансирование | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| **подпрограмма №2 «Озеленение территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Озеленение территории | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | 698.3 | | | 398.3 | | 300.0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 698.3 | | | 398.3 | | 300.0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | Всего | | 698.3 | | | 398.3 | | 300.0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 698.3 | | | 398.3 | | **300.0** |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **подпрограмма №3 «организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение работ по отсыпке могил на новом кладбище п. Березово | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **205.2** | | | **105.2** | | **100.0** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 205.2 | | | 105.2 | | 100.0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | Устройство освещения нового кладбища | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 3. | Устройство ограждения нового кладбища | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | Всего | | 205.2 | | | 105.2 | | 100.0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **205.2** | | | **105.2** | | **100.0** |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **подпрограмма №4 «Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Аренда транспорта | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **560.0** | | | **280.0** | | **280.0** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 560.0 | | | 280.0 | | 280.0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | Утилизация ТБО на полигон | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **589.8** | | | **470.0** | | **119.8** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 589.8 | | | 470.0 | | 119.8 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **2175.3** | | | **424.0** | | **1751.3** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 2175.3 | | | 424.0 | | 1751.3 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4 | | | | | | Всего | | 3325.1 | | | 1174.0 | | 2151.1 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **3325.1** | | | **1174.0** | | **2151.1** |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **подпрограмма №5 «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Компенсация за поставленный газ (Мемориал Вечный огонь) | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **752.9** | | | **410.0** | | **342.9** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 752.9 | | | 410.0 | | 342.9 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | | Содержание и ремонт детских площадок | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **229.4** | | | **140.0** | **89.4** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 229.4 | | | 140.0 | 89.4 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3. | | Приобретение и установка детских площадок | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 4. | | Содержание светофорных объектов | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **302.0** | | | **166.0** | **136.0** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 302.0 | | | 166.0 | 136.0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 5. | | Ремонт детских площадок | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **372.7** | | | **372.7** | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 372.7 | | | 372.7 | 0.0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 6. | | Строительство тротуаров | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **498.6** | | | **498.6** | **0.0** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 498.6 | | | 498.6 | 0.0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 7. | | Устройство новогоднего городка | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **651.7** | | | **451.7** | **200.0** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 651.7 | | | 451.7 | 200.0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 8. | | Устройство ливневых канализаций | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **731.6** | | | **161.8** | **569.8** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 731.6 | | | 161.8 | 569.8 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 9. | | Установка дорожных знаков | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **316.6** | | | **316.6** | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 316.6 | | | 316.6 | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 10. | | Ремонт памятников, мемориалов | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **640.8** | | | **130. 0** | **510.8** |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 640.8 | | | 130.0 | 510.8 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 11. | | Ремонт дорожного полотна | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **125.4** | | | **125.4** | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 125.4 | | | 125.4 | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Приобретение труб для ливневой канализации | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **149.1** | | | **149.1** | | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 149.1 | | | 149.1 | | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1 13. | Ремонт гаража | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **148.4** | | | **148.4** | | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 148.4 | | | 148.4 | | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 14. | Компенсация за отлов бродячих животных | | Администрация городского поселения Березово, отдел муниципального хозяйства | | | Всего | | **107.6** | | | **107.6** | | 0,0 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | 107.6 | | | 107.6 | | 0,0 |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 5 | | | | | | Всего | | 5026,8 | | | 3177.9 | | 1848.9 |
| Бюджет района | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Берёзово, всего | | **5026,8** | | | **3177.9** | | **1848.9** |
| в том числе софинансирование | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по программе | | | | | | **Всего** | | 14955,4 | | | 8055.4 | | 6900.0 |
| **Бюджет района** | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **Бюджет городского поселения Берёзово, всего** | | **14955,4** | | | **8055.4** | | **6900.0** |
| **в том числе софинансирование** | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации Березовского района

от 11.05.2017 № 386

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | Базовое  значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации муниципальной программы | Значения целевого показателя и (или) индикатора  по годам | | | | | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность освещенных улиц, (км.) | 71,4 | 71,4 | 71,7 | 73,0 | 73,5 | 75,9 | 75,9 |
| 2 | Количество установленных светильников, (ед.). | 1140 | 1387 | 1397 | 1407 | 1417 | 1430 | 1430 |
| 3 | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов, (ед.) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| 4 | Количество захоронений не соответствующих нормативным требованиям, (ед.) | 32 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Количество несанкционированных свалок.(ед.) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства.(ед.) | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий.(км.) | 21,2 | 21,4 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 26,5 |

Приложение 5

к постановлению администрации Березовского района

от 11.05.2017 № 386

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных программных мероприятий | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| № п/п | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | | Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего |  | | | | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | |
| Цель: "Развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово" | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение уличного освещения дорог местного значения | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением (1, 2) | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 16269,70 | 1009,30 | 3815,10 | 3815,10 | | 3815,10 | 3815,10 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 16269,70 | 1009,30 | 3815,10 | 3815,10 | | 3815,10 | 3815,10 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.1.** | Поставка электрической энергии для муниципальных нужд | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 12609,3 | 1009,30 | 2 900,00 | 2900,00 | | 2900,00 | 2900,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 12609,3 | 1009,30 | 2 900,00 | 2900,00 | | 2900,00 | 2900,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.2.** | Содержание систем наружного освещения | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 3660,40 | 0,00 | 915,10 | 915,10 | | 915,10 | 915,10 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 3660,40 | 0,00 | 915,10 | 915,10 | | 915,10 | 915,10 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | | **всего:** | 16269,70 | 1009,30 | 3815,10 | 3815,10 | | 3815,10 | 3815,10 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 16269,70 | 1009,30 | 3815,10 | 3815,10 | | 3815,10 | 3815,10 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 2 "Озеленение территории городского поселения Березово" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Организация озеленения территории поселения Березово | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Озеленение территории поселения Березово  (3) | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района) | | **всего:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | | **всего:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения городского поселения Березово" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Содержание мест захоронения поселения | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Содержание мест захоронения (4) | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 1986,0 | 350,00 | 375,30 | 401,50 | | 429,60 | 429,60 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 1986,0 | 350,00 | 375,30 | 401,50 | | 429,60 | 429,60 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | | **всего:** | 1986,0 | 350,00 | 375,30 | 401,50 | | 429,60 | 429,60 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 1986,0 | 350,00 | 375,30 | 401,50 | | 429,60 | 429,60 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 4 "Природоохранные мероприятия городского поселения Березово" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Организация санитарной очистки территории поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения (5) | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 4898,9 | 1096,5 | 941,30 | 953,70 | | 953,70 | 953,70 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 4898,9 | 1096,5 | 941,30 | 953,70 | | 953,70 | 953,70 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | | **всего:** | 4898,9 | 1096,5 | 941,30 | 953,70 | | 953,70 | 953,70 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 4898,9 | 1096,5 | 941,30 | 953,70 | | 953,70 | 953,70 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 5 "Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Содержание муниципального имущества | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведения работ по комплексному благоустройству территории поселения (6, 7) | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 40205,00 | 13343,5 | 10491,7 | 5618,6 | | 5375,6 | 5375,6 | |
| **бюджет автономного округа** | 5519,4 | 5519,4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 34685,6 | 7824,1 | 10491,7 | 5618,6 | | 5375,6 | 5375,6 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.1** | Текущий ремонт мемориала "Вечный огонь" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 679,6 | 207,30 | 108,40 | 115,90 | | 124,00 | 124,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 679,6 | 207,30 | 108,40 | 115,90 | | 124,00 | 124,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.2** | Поставка, транспортировка природного газа "Вечный огонь", обслуживание газового оборудования. | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 2375,2 | 815,80 | 357,70 | 382,70 | | 409,50 | 409,50 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 2375,2 | 815,80 | 357,70 | 382,70 | | 409,50 | 409,5 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.3** | Устройство ограждения мемориала павшим в ВОВ с. Теги | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 97,20 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 97,20 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.4** | Строительство тротуаров | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 16699,60 | 481,70 | 7217,90 | 3000,00 | | 3000,00 | 3000,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 16699,60 | 481,70 | 7217,90 | 3000,00 | | 3000,00 | 3000,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.5** | Устройство снежного городка | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 1608,00 | 300,00 | 300,00 | 321,00 | | 343,50 | 343,50 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 1608,00 | 300,00 | 300,00 | 321,00 | | 343,50 | 343,5 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.6** | Содержание и ремонт детских площадок | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района | | **всего:** | 1600,00 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| **бюджет автономного округа** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 1600,00 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.7** | благоустройство дворовых территорий | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 8095,6 | 2500,40 | 1399,00 | 1399,00 | | 1398,60 | 1398,60 | |
| **бюджет автономного округа** | 1250,2 | 1250,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 6845,4 | 1250,20 | 1399,00 | 1399,00 | | 1398,60 | 1398,60 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.8** | Поставка, сборка и установка детского игрового и спортивного оборудования | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 5143,2 | 4631,7 | 511,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 2315,85 | 2315,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 2827,35 | 2315,85 | 511,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.9** | Ремонт памятников на территории поселения | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 1955,70 | 1955,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 977,95 | 977,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 977,75 | 977,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.10** | Благоустройство оснований детских площадок | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 413,10 | 413,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 206,55 | 206,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 206,55 | 206,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.11** | Демонтаж газопровода на детской площадке | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 67,40 | 67,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.12** | Демонтаж детской площадки "Березка" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 535,70 | 535,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 267,85 | 267,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 267,85 | 267,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.13** | Поставка ограждений для детских площадок | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 707,40 | 707,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 353,70 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **1.14** | Устройство ограждений для детских площадок | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района (МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово") | | **всего:** | 227,30 | 227,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет автономного округа** | 113,60 | 113,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 113,7 | 113,7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по подпрограмме 5** | | | | **всего:** | 40205,00 | 13343,5 | 10491,70 | 5618,60 | | 5375,60 | 5375,6 | |
| **бюджет автономного округа** | 5516,4 | 5519,4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | 34685,7 | 7824,1 | 10491,7 | 5618,60 | | 5375,60 | 5375,6 | |
| **Внебюджетные источник** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Всего по муниципальной программе** | | | | **всего:** | **63359,6** | **15799,3** | **15623,40** | **10788,90** | | **10574,0** | **10574,0** | |
| **бюджет автономного округа** | 5519,4 | 5519,4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет Берёзовского района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **бюджет городского поселения** | **57840,2** | 10279,9 | **15623,40** | **10788,90** | | **10574,0** | **10574,0** | |
| **Внебюджетные источник** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |