**Отчет**

**о реализации целевой программы**

**«Развитие и содержание уличной дорожной сети городского поселения Березово  на 2013 - 2015 годы»**

**за 2012-2013 год**

**Администрация городского поселения Березово**

(Исполнитель целевой программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Мероприятия программы | Мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2013/2012, % | Эффективность программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1. Зимнее содержание улично-дорожной сети городского поселения Березово | Вывоз снега с улиц, тонн | 21 521.2 | 23 730.24 | 110,3 | Увеличение вывозимого снега с улиц поселения, улучшение эксплуатационных характеристик дорог, пешеходных тротуаров.  Обеспечение комфортного проживания населения  поселения. Развитие системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием улично-дорожной сети  городского поселения Березово. |
| Очистка дорог от снега, км | 69.3 | 75.96 | 109,6 |
| Протяженность дорог при проведении  Противогололедных мероприятий (кв.м.) | 2 750.0 | 4 000.0 | 145,5 |
| Расчистка тротуаров, автостоянок, площадей от снега (тыс. кв.м.) | 366.6 | 903.35 | 246,4 |
| 2. | Летнее содержание улично-дорожной сети пгт. Березово | Восстановление профиля гравийных дорог (тыс. кв.м.) | 0.0 | 39.662 |  |
| Механизированная очистка покрытий дорог от пыли и грязи  (Тыс. кв.м.) | 2.0 | 20.0 | 1 000,0 | Увеличение вывозимого снега с улиц поселения, улучшение эксплуатационных характеристик дорог, пешеходных тротуаров.  Обеспечение комфортного проживания населения  поселения. |
| Разметка проезжей части пешеходных переходов км.) | 2.2 | 2,3 | 104,6 | Увеличение вывозимого снега с улиц поселения, улучшение эксплуатационных характеристик дорог, пешеходных тротуаров.  Обеспечение комфортного проживания населения  поселения. |

Начальник отдела муниципального хозяйства В.О. Гентов

**Отчет**

**о реализации целевой программы**

«**Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Берёзово в 2012-2016 годах»**

**За 2012-2013 год**

**Администрация городского поселения Березово**

(Исполнитель целевой программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Мероприятия программы | | 2012 год | 2013 год | 2013/2012, % | Эффективность программных мероприятий |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | Задача 1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | |
| 1. | 1. Установка  дорожных знаков в п. Березово (ед.) | | 24 | 61 | 254,2 | **1. Снижение показателей аварийности показатели аварийности:**  2012 год – дорожно транспортные происшествия с участием несовершеннолетних граждан 1 человек, со смертельным исходом 2 человека.  2013 год - дорожно транспортные происшествия с участием несовершеннолетних граждан 0 человек, со смертельным исходом 0 человек.  **2. Увеличение мероприятий:**  техническое оснащение, приобретение установка знаков дорожного движения, средств организации дорожного движения, бесперебойная работа светофорных объектов. |
| 2. | Ремонт  дорожных знаков в п. Березово (ед.) | | 0 | 253 |  |
| 3. | Установка барьеров принудительного снижения скорости | | 2 | 5 | 250,0 |
| 4. | Установка автобусных павильонов | | 0 | 2 |  |
| 5. | Выполнение работ по разметке пешеходных переходов в п. Березово, дополнительно желтым цветом (км.) | | 0 | 4.67 |  |
| 6. | Ремонт ограждений детских площадок посёлка Берёзово. (Ед.) | | 0 | 4 |  |

Начальник отдела муниципального хозяйства В.О. Гентов