**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО**

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.01.2013 № 3

пгт. Берёзово

О целевой Программе «Электроснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово на 2013-2015 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.18 ст.3 Устава городского поселения Березово, постановлением администрации городского поселения Берёзово от 14 сентября 2011 года № 39 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных программ городского поселения Берёзово»:

1. Утвердить целевую Программу «Электроснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово на 2013-2015 годы», (далее Программа) согласно приложению.

2. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на сайте администрации городского поселения Березово

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением целевой Программы возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Гентова В.О.

Глава поселения

Березово В.Г.Краснов

Приложение к постановлению

администрации городского поселения Березово

от 11.01.2013 № 3

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Электроснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово на 2013-2015 годы»

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Целевая программа «Электроснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| Основание для  разработки  Программы | Распоряжение администрации городского поселения Березово от 06.12.2012 № 421-р "О подготовке целевых, ведомственных программ администрации городского поселения Березово на 2013 год и период 2014-2015 годов» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения Березово |
| Разработчик  Программы | Отдел муниципального хозяйства администрации городского поселения Березово |
| Цели и задачи программы | Приведение освещенности улиц городского поселения Березово в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;   * создание эстетичного вида наружного освещения населенных пунктов поселения; * обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток; * снижение криминогенной обстановки на улицах населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения Березово в ночное время суток. * проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения Березово; |
| Сроки реализации Программы | 2013– 2015 годы |
| Исполнитель  Программы | Отдел муниципального хозяйства администрации городского поселения Березово |
| Объемы и  источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы  на 2013-2015 годы  составляет 6000,0 тыс. рублей, в том числе  2013 год – 2000.0 тыс. рублей.  2014 год – 2000.0 тыс. рублей.  2015 год – 2000.0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  конечные результаты реализации Программы | Приведение освещенности улиц городского поселения Березово в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; |

Примечание: в течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению.

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом местного самоуправления поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры.

В настоящее время на территории городского поселения Березово недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения.

Для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная Программа.

**РАЗДЕЛ 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации**

# Программы, а также целевые показатели Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан;

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- Приведение освещенности улиц городского поселения Березово в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;

Срок реализация Программы 2013-2015 годы.

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

1. Общий объем финансирования программы на 2013-2015 годы составляет 6000,0 тыс. рублей.

Финансирование программы на 2013 год планируется в сумме 2000.0 тыс. рублей.

Финансирование программы на 2014 год планируется в сумме 2000.0 тыс. рублей.

Финансирование программы на 2015 год планируется в сумме 2000.0 тыс. рублей.

**Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы**

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

**Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативно-правовыми актами городского поселения Березово.

Координатор Программы – отдел муниципального хозяйства администрации городского поселения Березово – осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют исполнители Программы:

1) Отдел муниципального хозяйства администрации городского поселения Березово;

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.

Исполнитель Программы может вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

**РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности реализации Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Березово.

В результате реализации Программы ожидается:

- создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения.

Оценка эффективности реализации программы будет оцениваться по окончанию 2015 года по результатам выполнения программных мероприятий, эффективного использования поселениями денежных средств.

### Приложение № 1 к целевой Программе

«Электроснабжение и содержание систем наружного

освещения на территории городского

поселения Березово на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

по реализации целевой программы «Электроснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово на 2013-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок  выполнения | источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Уличное освещение | | | | | | | | |
| 1. | Уличное освещение | Отдел муниципального хозяйства администрации городского поселения Березово | 2013-2015 | местный бюджет | 6000.0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.1 | в т.ч. оплата за потребленную электр. энергию |  |  |  | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | содержание наружных сетей электроснабжения |  |  |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Всего по Программе | | | | | 6000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |